ООО «НЕОСТРОЙ»

НЕОСТРОЙ ООО: НЕОСТРОЙ ООО, ИНН: 7810974565, КПП: 781001001, ОГРН: 1237800040939, ОКПО: 86631655, Расчетный счет: 40702810732180010715, Банк: ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", БИК: 044030786, Корр. счет: 30101810600000000786, Юридический адрес: 196143, Санкт-Петербург г, ул Ленсовета, д. 34, к. 3, литер А, помещ. 23-Н, офис 80, Телефон: 89313961694, Генеральный директор: Улогов Роман Владимирович

Коммерческое предложение — Сталеплавильный цех Колпино

Предмет: Усиление металлоконструкций сталеплавильного цеха. Стоимость работ и материалов — 48,339,581.46 руб. без НДС, 58,974,289.38 руб. с НДС 22 %.

Срок выполнения — 12 месяцев с даты начала работ по договору.

Оплата: аванс 30 % после предоставления обеспечения возврата аванса и обеспечения договора; окончательный расчёт в течение 45 дней после подписания КС-2 и справки о стоимости. Промежуточных платежей нет.

Гарантия на результат работ — 36 месяцев по проекту договора. В техническом задании указаны 24 месяца, срок нужно подтвердить до подачи заявки.

В цену входят работы и материалы по локальным сметным расчётам девяти этапов, вывоз мусора подрядчика и разработка ППР.

Не входят: временные подключения коммуникаций (их делает заказчик), работы, которых нет в локальных сметах, стоимость лома (демонтированные конструкции возвращаются заказчику).

Предложение предварительное и к подаче не готово: расчётная цена выше начальной цены договора 44 295 050,04 руб. без НДС. Заводские КП на металлоконструкции и режим смены при температуре до 50 °C не подтверждены.

Срок действия предложения — 30 дней, если в документах тендера не указан другой.

Генеральный директор _________________ / Улогов Р. В.

Исполнитель: Каменев Алексей, +7 921 370-86-27, contact@neostroi.com